PROJEKTNI ZADATAK

25_ ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA PRAĆENJE RADNOG PROCESA SAVJETNIKA

PROJEKT

Održavanje sustava za praćenje radnog procesa savjetnika - SEMIS

POSLOVNI KORISNIK

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

KOORDINATOR PROJEKTA

Glavno tajništvo

Sektor za informacijske sustave, upravljanje imovinom i informiranje

Služba za informacijske sustave

SADRŽAJ

1.	Uvod	3

2.	Poslovna potreba	3

3.	Postojeće stanje	3

4.	Opseg zadataka	7

5.	Upravljanje projektom	7

6.	Obveze naručitelja	8

7.	Obveze ponuditelja	8

8.	Standard isporuke	9

9.	Primopredaja sustava, dokumentacija i edukacija	10

10.	Jamstvo	11

11.	Poslovna tajna	12

Uvod

SEMIS je sustav koji prati radni proces djelatnika Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i privatnih savjetnika sukladno Strateškom planu RH 2023. - 2027.  U sustav su upisani djelatnici te njihovi opći podaci, podaci o hijerarhiji te e-mail putem kojeg ide komunikacija vezano za zahtjeve i odobravanje zahtjeva. Ovisno o radnom mjestu, djelatniku su pridružene odgovarajuće ovlasti upisivanja, pregledavanja i odobravanja.

Poslovna potreba

SEMIS je sustav koji prati radni proces djelatnika Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i privatnih savjetnika definiranih Strateškim planom RH u okviru Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027. Na osnovi unesenih podataka generiraju se izvještaji neophodni za funkcioniranje sustava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i privatnih savjetnika sukladno Strateškom planu RH.

Da bi SEMIS ispravno funkcionirao potrebno je kontinuirano modificirati i pratiti rad postojećih funkcionalnosti, kako bi se popratile poslovne potrebe koje se stalno mijenjaju, ali i promjene u tehnologijama na kojima je zasnovan sustav SEMIS.

Pošto je SEMIS sustav od vitalne važnosti za rad Uprave za stručnu podršku i privatnih savjetnika, potrebna je stalna dostupnost i funkcioniranje sustava.

Također, čestim izmjenama poslovnog procesa i uvođenjem novih potreba, a sukladno izmjenama u legislativi i načinu provođenja poslovnog procesa, potrebno je povremeno uvoditi nove, složenije funkcionalnosti.

Postojeće stanje

U sustav SEMIS su upisani djelatnici te njihovi opći podaci, podaci o hijerarhiji te e-mail putem kojeg ide komunikacija vezano za zahtjeve i odobravanje zahtjeva. Ovisno o radnom mjestu djelatniku su pridružene odgovarajuće ovlasti upisivanja, pregledavanja i odobravanja.

Osnova SEMIS-a je unos dnevne aktivnosti.

Dnevna aktivnost može biti unesena kao:

- "redovna" dnevna aktivnost (može biti rad u uredu ili rad na terenu (kilometraža))

  - rad na intervenciji 78.01.

  - rad na intervenciji 78.02.

  - obilazak opreme iz sustava eMotrenje

  - OUP

  - FADN (prikupljanje podataka)

  - agronomski poslovi

  - šumarski poslovi

  - ribarstvo

  - financijski, računovodstveni, pravni, kadrovski, informatički poslovi

- službeni put (tuzemni ili inozemni)

  - plan službenih putovanja

  - zahtjev za službeno putovanje

  - obračun i ispis obračunatog putnog naloga

  - odobrenje isplate

- odsutnosti

  - slobodan dan

  - godišnji odmor

  - plaćeni dopust

  - bolovanje

Napomena: Službeni put i odsutnosti unose se u sustav putem zahtjeva koji se odobravanju prema unaprijed određenoj hijerarhiji.

Na osnovi unesenih podataka generiraju se izvještaji

- šihterica za isplatu plaće sa specifikacijom vrste prisutnosti ili odsutnosti

- mjesečni izvještaj za isplatu kilometraže (korištenje privatnog automobila u službene svrhe)

- mjesečni izvještaj za isplatu cipelarine (prijevoz na posao i s posla)

- mjesečni izvještaj za trošak službenih automobila

- izvještaj o dnevnim aktivnostima po djelatniku

- izvještaj o prekovremenim satima po djelatniku

- zbirni izvještaji

  - stanje godišnjih odmora

  - o kilometraži

  - o plaći razvrstan po izvorima financiranja

  - izvještaj o aktivnostima

- godišnji izvještaj

  - o aktivnostima agronoma

  - o aktivnostima šumara

- izvještaji za Zahtjev za financiranje iz Strateškog plana RH

  - Intervencija 78.01.

    - Izvještaj putni troškovi za Intervenciju 78.01.

    - Izvještaj plaće za Intervenciju 78.01.

    - Kvartalni izvještaj 78.01.

    - Popis polaznika po edukacijama

    - Izvještaj o tečajevima

  - Intervencija 78.02.

    - Izvještaj putni troškovi za Intervenciju 78.02.

    - Izvještaj plaće za Intervenciju 78.02.

    - Kvartalni izvještaj 78.02.

    - Izvještaj o paketima

    - Izvještaj o radu na paketima

Da bi se navedeno moglo provesti uspostavljene su pomoćne tablice i procedure.

Intervencija 78.01. - Tečajevi za poljoprivrednike

Procedura najave tečajeva koja sadrži:

- najava tečaja s podacima o mjestu, vremenu, djelatnicima koji tečaj održavaju (tek nakon tako najavljenog tečaja djelatnici pridružuju svoju dnevnu aktivnost i eventualne troškove radu na tečaju)

- istovremena objava najavljenog tečaja na vanjskom webu s mogućnošću on-line prijave na tečaj preko linka Prijavi se

- direktan upis prijavljenog polaznika preko vanjske stranice u odgovarajući tečaj pod linkom polaznici

- mogućnost upisa polaznika direktno u SEMIS putem linka polaznici

- ispis potpisne liste

- evidentiranje prisutnosti polaznika na temelju potpisne liste

- ispis potvrde preko vanjskog weba (preko OIB-a ili preko MIBPG-a) samo za polaznike kojima je u SEMIS-u evidentirana prisutnost sa DA

- ispis potvrde direktno u SEMIS-u za savjetnike administratore tečaja.

Evidencija stručnog rada za potrebe Intervencija 78.01. - Izrada prezentacija i administracija tečaja intervencija 78.01.

- pod linkom Publikacije moguće je otvoriti rad na prezentaciji iz Intervencije 78.01.

- upisuje se naziv prezentacije, da je prezentacija za potrebe Intervencije 78.01. te popis djelatnika koji rade na prezentaciji

- samo ti djelatnici mogu pridružiti dnevnu aktivnost na izradu odgovarajuće prezentacije

Intervencija 78.02. - Rad na paketima

- U Kartici gospodarstva otvara se paket te se pridružuju djelatnici koji rade na paketu

- samo pridruženi djelatnici na paketu mogu u svojoj dnevnoj aktivnosti upisivati aktivnost na paketu

- Voditelj paketa otvara i zatvara paket

- Pakete otvaraju djelatnici agronomske struke (službenici MP) i privatni savjetnici

FADN - anketiranje

- u sustavu se pojedinom djelatniku pridružuje odgovarajuće gospodarstvo koje će anketirati

- samo taj djelatnik može upisati u dnevnu aktivnost rad na FADN anketiranju samo na gospodarstvima koja su mu dodijeljena

OUP

- Po uzoru na rad na Intervenciji 78.01. evidentira se i edukacija poljoprivrednika vezano za tečajeve iz održive uporabe pesticida

- Podaci o edukacijama i polaznicima dodatno se upisuju u FIS sustav

Rad na domaćim i međunarodnim projektima koji imaju svoj izvor financiranja

- Administrator unosi naziv projekta, razdoblje u kojem je projekt aktivan, te djelatnike koji na projektu rade

- Automatski se u sustavu otvara novi izvor financiranja koji se povezuje s aktivnostima na tom projektu

- Samo djelatnici koji su aktivirani u odgovarajućem projektu u zadanom razdoblju mogu u dnevnim aktivnostima upisivati rad na projektu

Kartica Interno

Dio sustava koji je jedini neovisan o unosu dnevnih aktivnosti, a uveden je radi potrebe evidentiranja i izvješćivanja o radu vezano za:

- Agronet

- Izvještajni sustav za eMotrenje (opremu iz sustava eMotrenje)

- M17

- M521

- EVPG

- Predavanja/demonstracije

- Prilozi (pisani, TV, radio)

- Manifestacije

- Plan manifestacija

Administracija sustava

Ovisno o dodijeljenim ovlastima i hijerarhiji sustav omogućuje unos, uvid u podatke i izvješćivanje.

Administratori su u mogućnosti dodavati i deaktivirati nove djelatnike te administrirati podatke:

- o djelatnicima

- novo u SEMISu (info prostor za objavu novosti prema savjetnicima MP i privatnim)

- vozni park

- za dnevne aktivnosti

- za poljoprivredna gospodarstva

- za službeni put

- za izvještaje

- za tečajeve

- za događaje

- za publikacije

- za projekte

- za link Interno

Administratori privatnih savjetnika su u mogućnosti dodavati i deaktivirati privatne savjetnike nakon dostave Zahtjeva od strane Upravljačkog tijela te administrirati podatke.

Privatni savjetnici imaju svoj pogled u SEMIS-u, a u dijelu pregleda potrebnih podataka PG-a za prijavu tečajeva i unosa aktivnosti za intervenciju 78.01. i 78.02.

Dodatno

Za potrebe kontroliranja Zahtjeva za financiranje APPRRR-u je otvoren prilagođen ulaz u SEMIS putem kojeg imaju uvid u sve potrebne izvještaje za mjere i intervencije.

Naručitelj je vlasnik izvornog koda.

Sustav SEMIS je napravljen u PHP i Javascript tehnologiji.

Opseg zadataka

Opseg zadatka je održavanje sustava SEMIS u trajanju od 12 mjeseci i usluge na zahtjev za prilagodbe i nadogradnje aplikacije.

- Održavanje i konzultacije

Isporuke u radnom zadatku Održavanje i konzultacije:

- Osiguravanje dostupnosti sustava

- Dnevne konzultacije

- Manje izmjene sustava

- Usluge na zahtjev

Isporuke u radnom zadatku Usluge na zahtjev:

- Naprednije izmjene sustava koje se ne može podvesti pod održavanje i uvođenje novih funkcionalnosti

Za navedeno se planira utrošak 338 inženjer sati za period trajanja Ugovora.

Upravljanje projektom

Nakon potpisivanja Ugovora i Izjave o povjerljivosti (NDA) održat će se inicijalni sastanak.

Na inicijalnom sastanku:

Ponuditelj prezentira projektni plan aktivnosti predstavnicima Naručitelja,

Ponuditelj i Naručitelj dogovaraju voditelje projekta i projektni tim,

  - osim voditelja projekta, Naručitelj će imenovati i osobu za praćenje tehničke realizacije projekta,

  - voditelji projekta obiju strana osnovni su kanal komunikacije te moraju biti uključeni u sve aktivnosti na projektu,

Ponuditelj i Naručitelj dogovaraju dinamiku i ključne faze provedbe projekta koji su temelj za praćenje izvršavanja ugovora,

Ponuditelj i Naručitelj dogovaraju dinamiku izvještavanja o statusu projekta,

Ponuditelj i Naručitelj definiraju rizike i plan upravljanja rizicima.

Nakon provedenog testiranja te potvrde voditelja poslovnog procesa i voditelja tehničke implementacije Naručitelja da su sve stavke troškovnika ili cijelog projekta izvršene u cijelosti te implementirane na produkcijskom okruženju voditelji projekta Naručitelja i Ponuditelja potpisuju Primopredajni zapisnik. Primopredajni zapisnik temelj je za ispostavljanje računa. Nakon izvršenih svih stavki troškovnika potpisuje se Izjava o zatvaranju projekta te počinje teći jamstveni period.

Obveze naručitelja

Naručitelj se obvezuje da će:

djelatnicima ponuditelja osigurati nužni pristup produkcijskoj okolini informacijskog sustava SEMIS,

osiguranje tehničkih specifikacija za integraciju na podatkovnu sabirnicu informacijskih sustava vezanih uz SEMIS,

osigurati osobe za konzultaciju,

osigurati dostupnost relevantnih sugovornika sa znanjem poslovnih procesa,

eskalirati uočene rizike koji ugrožavaju provedbu projekta prema voditelju projekta Ponuditelja, bez odlaganja,

izvršiti plaćanje temeljem ispostavljenog računa u roku od 30 dana od zaprimanja računa u elektronički sustav za obradu računa.

Obveze ponuditelja

Ponuditelj se obvezuje da će:

omogućiti najviše 4 konzultantska sata tjedno na poslovima izrade manjih dorada u programu radi poboljšanja funkcionalnosti sustava, a po zahtjevu Naručitelja,

tražene intervencije (ispravci, nadogradnje) obavljati elektronskom komunikacijom istog dana ili po dogovoru s Naručiteljem,

osigurati stručne i materijalne preduvjete za izvršenje projekta,

obveze preuzete ovim projektnim zadatkom obavljati po pravilima struke, vodeći se najvišim profesionalnim, etičkim i stručnim standardima,

izvršiti sve ugovorene obveze u skladu s projektnim planom i u roku,

osigurati voditelja projekta s odgovarajućim znanjima potrebnim za provedbu projekta,

davati cjelovite i točne informacije i artikulirati potrebne pretpostavke na strani Naručitelja radi urednog izvršenja ugovornih obveza sukladno projektnom planu,

eskalirati uočene rizike koji ugrožavaju provedbu projekta prema voditelju projekta Naručitelja, bez odlaganja.

Standard isporuke

Zbog specifične prirode posla, aktivnosti definirane ovim projektnim zadatkom izvršavat će se na lokaciji Ponuditelja, a procesi zaprimanja podataka i kontrole kvalitete na strani Naručitelja.

Ako se izvršenje aktivnosti odvija na lokaciji Naručitelja, djelatnici Ponuditelja će o svom dolasku u prostorije Naručitelja, o učinjenom poslu i o odlasku obavijestiti ovlaštene predstavnike Naručitelja.

Ponuditelj će obavljati sve tražene aktivnosti sukladno zakonu struke.

Ponuditelj se obvezuje u svom radu primjenjivati načela u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679).

Ponuditelj se, prilikom realizacije, obavezuje voditi brigu o pristupu osoba s posebnim potrebama kako je definirano Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019).

Korisnici informacijskog sustava koji se ovim projektnim zadatkom isporučuje moraju moći raditi bez dodatnih zahtjeva na kupnju posebnih programskih licenci, instalacije dodatnih drivera, programa, alata ili zasebnim podešavanjima postavki u internet preglednicima. U slučaju kad mije moguće izvršiti projektni zadatak na drugi način, Ponuditelj u sklopu prijave na natječaj mora jasno iskazati resursne potrebe, npr. licence, hardverske zahtjeve, zahtjeve za dodatnom opremom i slično.

Ponuditelj će uspostaviti dva sustava; testni i produkcijski te definirati i dokumentirati postupke i procedure prilikom prelaska s jednog na drugi. Sve promjene i radovi izvoditi će se na testnoj okolini, a tek nakon potvrde naručitelja, validirane promjene i nadogradnje sustava primijenit će se na produkcijskom sustavu.

Za potrebe nadzora i sljedivosti, Ponuditelj mora osigurati da bude zabilježeno:

- svaki pristup sustavu i odjava sa sustava,

- svaki unos, brisanje ili promjena podataka,

- svako pokretanje i završetak obrade.

Zapisi moraju sadržavati informacije o tome tko je i kada napravio određenu aktivnost. Ovi zapisi bilježe se putem standardnih mehanizama operativnog sustava ili zapisuju u bazu podataka ili tekst datoteke na način da mogu biti dostupni i čitljivi vanjskim sustavima.

Za potrebe integracije podataka s ostalim sustavima, Ponuditelj će osigurati web servise/API-je uz upotrebu standardnih protokola i formata. Funkcionalnosti koje je potrebno napraviti opisane su u Opsegu zadatka. Za zaštitu i razmjene podataka koristit će se standardni sigurni protokoli i kriptografski ključevi za enkripciju podataka (TLS ili slično).

Ponuditelj mora osigurati mehanizme za izvoz i uvoz svih podataka u strukturiranom obliku.

Ponuditelj za potrebe backup-a i restore-a mora, ukoliko je potrebno, osigurati odgovarajuće agente za povezivanje na backup sustav Naručitelja. Ponuditelj mora definirati procedure za provođenje i testiranje backup-a i restore-a.

Primopredaja sustava, dokumentacija i edukacija

Primopredaja sustava uključuje najmanje sljedeće:

- opis arhitekture sustava,

- LLD obrazac,

- Funkcionalnu specifikaciju,

- procedure za testiranje,

- postupke i procedure za prelazak s testnog sustava na produkcijski,

- Korisničku dokumentaciju,

- dokumentaciju za administratore/operatere sustava,

- procedure za provođenje i testiranje backup-a i restore-a.

- isporuku izvornog koda u direktorij na serveru koji se dogovara s Naručiteljem u nekompajliranom obliku, uključujući sve komentare i u skladu s pravilima struke, zajedno s Izjavom o trajnom, neotuđivom i neisključivom pravu iskorištavanja implementiranog programskog rješenja te naziv i verziju sustava (tehnologije) u kojem je programsko rješenje napravljeno,

- uz isporuku izvornog koda (engl. source code) u nekompajliranom (izvornom) obliku, uključujući sve komentare i u skladu s pravilima struke, Ponuditelj je dužan dostaviti Izjavu o trajnom, neotuđivom i neisključivom pravu iskorištavanja implementiranog programskog rješenja.

- opis strukture baze podataka i proceduru za "data dump" baze u cijelosti i u strojno čitljivom formatu,

- specifikacije API-ja,

- administratorske pristupne podatke za testnu i produkcijsku okolinu za sve dijelove Sustava uključujući i bazu podataka s pravima na sve akcije nad sustavom i bazom podataka,

- Primopredajni zapisnici

- Izjava o zatvaranju projekta.

Ponuditelj je dužan, osim isporuke korisničke dokumentacije, prezentirati sustav korisnicima i administratorima sustava te ih educirati u mjeri koliko je potrebno da su u mogućnosti samostalno koristiti i administrirati sustav.

Naručitelj stječe trajno, neotuđivo i neisključivo pravo iskorištavanja implementiranog programskog rješenja za sve djelatnike, prostorno neograničeno na teritoriju Europske Unije.

Naručitelj samostalno određuje krajnje korisnike sustava, ali nema pravo prodaje ili ustupanja programskog rješenja trećim stranama, osim javnopravnim institucijama čiji je osnivač Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poljoprivredu te pravnim osobama s javnim ovlastima, a čiji je osnivač Republika Hrvatska. Ustupanje trećim stranama ne podrazumijeva uspostavu nove fizičke ili virtualne lokacije programskog rješenja kod trećih strana.

Podaci u bazama podataka ovog programskog rješenja vlasništvo su Naručitelja.

U slučaju raskida ugovora Ponuditelj je obavezan isporučiti podatke i sve elemente za njihovu interpretaciju u strukturiranom, strojno čitljivom (primjerice CSV, XLS, XML, JSON, HTML i sl. format) elektroničkom obliku.

Ponuditelj, nakon raskida ugovora i nakon potvrde Naručitelja o urednom preuzimanju i interpretaciji podataka, mora obrisati podatke sa svih medija na kojima su pohranjeni. To se odnosi na transakcijske baze podataka, pomoćne datoteke te na sigurnosne kopije kod Ponuditelja.

Sve odredbe navedene u ovom članku projektnog zadatka odnose se na sve eventualne podizvođače koji mogu biti angažirani u realizaciji projekta.

Jamstvo

Jamstveni rok za uspostavu novih sustava i nadogradnje iznosi 12 mjeseci.

Jamstveni rok počinje teći i formalno se računa od idućeg kalendarskog dana nakon datuma potpisa Primopredajnog zapisnika kompletnog sustava.

Jamstveni rok podrazumijeva korektivna otklanjanja naknadno uočenih nepravilnosti koje su uspostavljene, implementirane ili nadograđene kako je usuglašeno između predstavnika Naručitelja i Ponuditelja u fazi razrade i usuglašavanja funkcionalnih (tehničkih) specifikacija sustava.

Za vrijeme jamstvenog roka Ponuditelj se obvezuje:

da će implementirani sustav besprijekorno funkcionirati, uz uvjet da se isti koristi u skladu s njegovom namjenom i uputama za upotrebu;

da će na zahtjev Naručitelja o svom trošku ukloniti nedostatak prema prioritetu i vremenu odziva definiranom u sljedećoj tablici:

| PRIORITET ZASTOJA ILI NEISPRAVNOSTI | UGROŽENOST POSLOVNOG PROCESA | Inicijalno odzivno vrijeme* | Ciljano vrijeme za rješenje zahtjeva** | NAČIN PODRŠKE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritet nivoa A (Potpuni pad sustava) | Obavljanje poslovnog procesa je u potpunosti onemogućeno. | 30 minuta | 2 sata | Na rješavanju problema će se raditi dok se ne pronađe rješenje. |
| Prioritet nivoa B (Djelomični pad sustava) | Poslovni proces je u funkciji, ali znatno otežan. | 1 sat | 8 sati | Na rješavanju problema će se raditi dok se ne pronađe rješenje. |
| Prioritet nivoa C (Značajan utjecaj na korištenje sustava) | Poslovni proces je ugrožen, ali je u funkciji. | 4-8 sati | manje od 2 dana | Rješavanju problema će se pristupiti u dogovoru s predstavnicima MP, a u vrijeme kada će to izazvati najmanje ometanja. |
| Prioritet nivoa D (Ograničen utjecaj na korištenje sustava) | Potreban nadzor ponašanja usluge u poslovnom procesu. | 2 dana | 1 tjedan | Problem će se rješavati u skladu s redovnim poslovanjem Ponuditelja. |

Poslovna tajna

Ponuditelj se obvezuje da će podatke tehničkog i poslovnog značaja do kojih ima pristup pri izvršavanju ovog projektnog zadatka čuvati kao poslovnu tajnu. U slučaju da je jedna od strana u projektu odredila za neke podatke viši stupanj tajnosti – primjenjivati će se zakonske odredbe predviđene za određeni stupanj tajnosti.

Obveza čuvanja tajne ostaje i nakon ispunjenja ovog projektnog zadatka, sukladno najvišim propisanim standardima, a u roku od dvije godine od dana isteka ovog projektnog zadatka. Ovaj projektni zadatak ne priječi strane u projektu da se dalje dodatno obvezuju u pogledu zaštite poslovne tajne. U slučaju sukoba između odredbi tih nadopuna i prvotnih odredbi ovog projektnog zadatka, primjenjivat će se odredbe tih nadopuna.

U slučaju izravnog ili neizravnog otkrivanja podataka tehničkog i poslovnog značaja od strane Ponuditelja projekta, Ponuditelj se obvezuje nadoknaditi Naručitelju svaku štetu koju Naručitelj može trpjeti kao rezultat neovlaštene uporabe ili otkrivanja spomenutih podataka ovog projektnog zadatka od strane Ponuditelja.