REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA

PROJEKTNI ZADATAK

DORADA WEB/MOBILNIH APLIKACIJA ZA
UPIS ZADRŽANOG ULOVA U SPORTSKOM I GOSPODARSKOM 
RIBOLOVU U SLATKOVODNOM RIBARSTVU

(mRibič i mAlas)

Ev. br. nabave: 72421000-7

Poslovni korisnik: Uprava ribarstva

10. siječnja 2025.

Sadržaj

1	UVOD	3

2	POSLOVNA POTREBA	4

2.1	Dorada web/mobilnih aplikacija mRibič, mAlas i Portala	4

3	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I OKOLINA SUSTAVA	5

3.1	Sustav za podršku mobilnih aplikacija - mSlatkovodno	5

3.2	mRibič i mAlas – web/mobilne aplikacija za unos i dostavu podataka o zadržanom ulovu u sportskom i gospodarskom ribolovu	5

4	OPSEG ZADATKA	6

4.1	Dorada web/mobilne aplikacije mRibič i mAlas	6

4.1.1 mRibič…………………………………………………………………………………..6

4.1.2. mAlas…………………………………………………………………………………..7

5	UPRAVLJANJE PROJEKTOM	9

5.1	Kontrola, verifikacija i odobrenje finalnih proizvoda - rezultata	9

5.2	Izrada izvješća – dokumentacija	9

5.3	Rok izrade	9

5.4	Napomena	9

6	POSLOVNA TAJNA	9

UVOD

Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva nadležna je državna i administrativna jedinica za pitanja ribarstva, uključujući praćenje, kontrolu i nadzor. Kako bi mogla učinkovito obavljati svoje djelatnosti u skladu s preporukama Europske unije, Uprava ribarstva se u svrhu što kvalitetnijeg obavljanja svih djelatnosti povezanih s ribarstvom odlučila za računalne tehnologije kao sredstvo povećanja učinkovitosti. Pokrenut je Geoinformacijski sustav ribarstva (GISR), u kojem se unosi i upravlja podacima vezanima uz ribarsku djelatnost, a na njega su vezane i brojne druge aplikacije za korisnike sektora ribarstva.

Kao dio inovativnog korištenja informacijskih tehnologija, počele su se koristiti i mobilne aplikacije koje pomalo mijenjaju papirnate dokumente, među njima mOčevidnik i mIzvješće, u kojem morski ribari upisuju podatke o svojoj djelatnosti te mTunaRek u koji podatke prijavljuju rekreativni ribari kojima je dodijeljena kvota za rekreativni ulov tune.

Budući da se, kao jedna od mjera Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske za smanjivanjem administrativnog opterećenja u gospodarstvu, stvorila potreba i za digitalizacijom podataka u slatkovodnom ribarstvu, Uprava ribarstva izradila je dvije nove mobilne aplikacije -  mRibic za prijavu i dostavu podataka o zadržanom ulovu u sportskom ribolovu i mAlas za prijavu i dostavu podataka o zadržanom ulovu u gospodarskom ribolovu. Portal mSlatkovodno središnji je portal za djelatnike Uprave ribarstva u kojem se mogu pregledavati podaci iz aplikacija mRibič i mAlas. U portal mRibič mogu ući i ovlaštenici ribolovnog prava kako bi pregledali očevidnike o zadržanom ulovu i dozvole koje su kupljene za njihove ribolovne zone. U portal mAlas ulaze djelatnici Uprave ribarstva, ali treba omogućiti i ulaz bez editiranja i djelatnicima županija isključivo za pregledavanje zadržanog ulova u gospodarskom ribolovu.

Funkcionalnosti portala mSlatkovodno

- Pregled sportskog ribolova – unutar sportskog ribolova postoje sljedeće opcije:

  - Pregled očevidnika o zadržanom ulovu – korisnik može pregledati očevidnike koje su ispunili ribiči na njihovoj vodi

  - Pregled izvještaja – izvještajni sustav omogućuje rađenje izvještaja sukladno filterima

  - Pregled dozvola

  - Pregled ovlaštenika ribolovnog prava

  - Pregled sportsko-rekreacijskih društava pod ovlaštenicima ribolovnog prava

  - Pregled ribiča

  - Pregled ribočuvara

- Pregled gospodarskog ribolova – unutar gospodarskog ribolova postoje opcije:

  - Pregled očevidnika o zadržanom ulovu

  - Pregled povlastica u gospodarskom ribolovu

  - Pregled plovila i drugih podataka u gospodarskom ribolovu

POSLOVNA POTREBA

Dorada web/mobilnih aplikacija mRibič, mAlas i Portala mSlatkovodno

Aplikacija mRibič u implementaciji je od 1. siječnja 2021. godine.  S obzirom na činjenicu da je produkcijska podrška za održavanje predmetne aplikacije istekla 31. ožujka 2021. godine, kao i na činjenicu da je dana 16. srpnja 2021. godine objavljen Pravilnik o sportskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (NN 81/21), potrebno je izraditi doradu navedene aplikacije kako bi se uskladila u primjeni s odredbama članka 23. stavka 5. navedenog pravilnika.

Kao i u slučaju aplikacije mRibič, produkcijska podrška aplikacije mAlas također je istekla  31. ožujka 2021. godine. U međuvremenu, objavljeni su  Pravilnik o gospodarskom ribolovu (NN 21/22), kao i Pravilnik o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona za sportski i gospodarski ribolov (NN 14/22), kojima su navedena određena rješenja koja se trebaju funkcionalno provesti u web/mobilnoj aplikaciji mAlas te kojima su revidirane ribolovne zone za gospodarski ribolov i uspostavljene nove ribolovne zone koje koincidiraju s administrativnim granicama županija.

Kroz predmetnu nabavu potrebno je za razdoblje 2025.-2026. osigurati:

- Nesmetani, pouzdan i stabilan rad mobilnih aplikacija mRibič i mAlas i njihovih web inačica,

- Održavanje i usavršavanje sustava u skladu s potrebama i nastalim promjenama u poslovnim procesima Ministarstva te u skladu s izmjenama zakonskih i provedbenih propisa,

- Kontinuirano mjerenje učinkovitosti i obima obavljanih poslova te njihovo unapređenje,

- Smanjenje troškova,

- Ubrzavanje procesa obrade podataka,

- Fleksibilnost i maksimalnu usuglašenost sustava s poslovnim procesima Uprave ribarstva,

- Podršku za točnost, standardiziranost i kvalitetu obavljenog posla,

- Podršku za komunikaciju s drugim sustavima Ministarstva i povezanim poslovnim subjektima,

- Zahtjevanu razinu sigurnosti podataka.

Gore navedeno treba osigurati kroz:

- Sustavno praćenja rada sustava mobilnih aplikacija na svim razinama,

- Praćenje rada operativnog sustava, aplikacija i sigurnosti sustava,

- Održavanje svih mobilnih aplikacija GISR-a i portala za pregled podataka,

- Prilagodbu sustava u skladu s skladu s izmjenama propisa i poslovnih procesa i

- Produkcijsku podršku.

Za vrijeme trajanja ugovora mora se osigurati normalan rad aplikacija i održavanje aplikacijske programske opreme. Uspješnost se iskazuje sa što manjim brojem kvarova i što kraćim vremenom u kojem sustav nije radio zbog kvarova.

Održavanje mora osigurati nesmetani rad baze podataka, tehničke infrastrukture i softverske platforme. Mjerila uspješnosti su što manji broj kvarova, što manja količina izgubljenih ili nekonzistentnih podataka i kraće vrijeme u kojem sustav nije radio zbog kvarova. Održavanje i osiguravanje rada aplikacije na platformi Android i iOS kako bi svim korisnicima koji koriste te platforme bile omogućene sve funkcionalnosti.

Održavanje sustava treba osigurati prilagodbe izmjenama zakonskih i provedbenih propisa, te poslovnih procesa. Mjerila uspješnosti su broj prilagodbi u sustavu i prosječno trajanje provedbe tražene prilagodbe.

Produkcijska podrška treba osigurati korisnicima sve potrebne preduvjete za korištenje sustava, a to su: upute u radu, edukacija, ažuriranje dokumentacije, korekcije nepravilnih unosa i izrada ad hoc statistike. Mjerila uspješnosti su broj educiranih korisnika, broj korisnika kojima je pružena podrška na njihovom radnom mjestu, broj instaliranih aplikacija i dr.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I OKOLINA SUSTAVA

Sustav za podršku mobilnih aplikacija - mSlatkovodno

Mobilni portal slatkovodnog ribarstva – mSlatkovodno je web aplikacija namijenjena korištenju u web preglednicima na desktop i mobilnim uređajima, i to uključuje sljedeće preglednike:

- Chrome

- Safari

- Microsoft Edge

- Firefox

Portal je predviđen za korištenje djelatnicima Uprave i vanjskim korisnicima.

Portal prikazuje poveznice na osnovne dijelove Slatkovodnog sustava i služi kao polazna točka za nadzor i upravljanje mobilnim aplikacijama sustava.

mRibič i mAlas – web/mobilne aplikacija za unos i dostavu podataka o zadržanom ulovu u sportskom i gospodarskom ribolovu

Mobilna aplikacija mRibič je mobilna aplikacija za unos zadržanog ulova u sportskom ribolovu na ribolovnim vodama (tekućicama i stajaćicama). Koriste je osobe koje su kupile ribičku za sportski ribolov na rijekama i jezerima te ribočuvari koji putem aplikacije provjeravaju dozvole i očevidnike o zadržanom ulovu u ribolovu koje ispunjavaju korisnici.

Mobilna aplikacija mAlas je mobilna aplikacija za unos i dostavu podataka o zadržanom ulovu u gospodarskom ribolovu na slatkim vodama, konkretno na ribolovnim zonama za gospodarski ribolov na rijekama Sava i Dunav. Koriste je ribari, ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov a pristup istoj imaju administratori sustava u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te ovlaštene osobe u županijama unutar granica županija na čijem području se nalaze ribolovne zone.

Aplikacije mRibič i mAlas su programi namijenjeni korištenju na pametnim telefonima i tabletima, i to uključuje sljedeće platforme:

- Android

- iOS.

Mobilne aplikacije moraju biti u stanju prikupljati podatke i sinkronizirati ih s podacima u postojećoj relacijskoj bazi. Razmjena podataka između aplikacija i postojećeg sustava je putem web servisa koji su postavljeni na poslužitelju Uprave ribarstva.

Tehnologija za izradu aplikacija podržava izradu i postavljanje aplikacije na sve navedene platforme (Native iOS, Native Android, Flutter) te postavljanje verzije aplikacije na web mobilni portal slatkovodnog ribarstva.

Potrebno je omogućiti spremanje podataka u zasebnu bazu podataka „slatkovodno“.

Mobilna aplikacija mora spremati podatke i nakon gubljenja internet signala te naknadno poslati podatke na server.

OPSEG ZADATKA

Dorada web/mobilne aplikacije mRibič i mAlas

mRibič

Poslovni slučaj:

Mobilna aplikacija mRibic je mobilna aplikacija za unos ulova u sportskom ribolovu na slatkim vodama, kao i njezina web-inačica na portalu mSlatkovodno. Aplikacija omogućuje, ovisno o vrsti korisnika, dvije osnovne funkcionalnosti koje koriste tri vrste korisnika. Koriste je osobe koje su kupile ribičku dozvolu na ribolovnim vodama te ribočuvari koji putem aplikacije provjeravaju dozvole i evidencije ulova u ribolovu koje ispunjavaju korisnici, a i ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju pregled korištenja prodanih dozvola koje su vezane uz njih.

Ribiči se u aplikaciju prijavljuju svojim OIB-om (ili ID brojem u slučaju stranih državljana) i brojem dozvole, a ribočuvari upisom OIB-a i broja značke.

Funkcionalnosti:

- Pregled korisničkih podataka – pregled osobnih podataka i svih dozvola korisnika u tekućoj godini

- Nova evidencija ulova – broj evidencije ulova automatski se generira, radnje u očevidniku su sljedeće:

  - Podaci o ovlašteniku – automatski se ispunjavaju na temelju broja dozvole

  - Datum i vrijeme kreiranja evidencije ulova - nije moguće upisati ga nego je automatski generiran ovisno o datumu

  - Podaci u ulovu – upisuju se vrsta, količina u kilogramima i količina u komadima

  - Završetak ribolova – bilježi se automatski zatvaranjem očevidnika

- Pregled unesenih evidencija ulova u toj godini – odabirom opcije moguć je i detaljni pregled evidencije dozvola u pojedinačnoj dozvoli  (vrsta, količina u kilogramima i količina u komadima)

- Arhiva – pregled prethodnih dozvola i evidencija ulova

- Ribočuvari – upisom broja dozvole u tražilicu ispisuju im se sve aktivne dozvole ribiča na njihovoj vodi. Također mogu pregledati sve očevidnike koje su ribiči otvorili ili izradili

U aplikaciji mRibič potrebno je u prozorima „Očevidnici“ i „Izvještaj“, dodati funkcionalnost u smislu pretraživanja zadržanog ulova po pojedinim vrstama riba na način da aplikacija prikaže ovlaštenike ribolovnog prava i ukupni ulov po selektiranoj vrsti/vrstama u kojima su upisani zadržani ulovi pojedinih vrsta riba koje nas zanimaju, na način da prikaže uz svakog ovlaštenika vidljiv zadržani ulov te vrste u kilogramima i komadima. Trenutno pretraživač omogućuje prikaz za svakog pojedinog ovlaštenika, pa sada moramo pretraživati 131 ovlaštenika ribolovnog prava, bez mogućnosti uvida u ukupne ulove. Naime, direktive EU nas obvezuju u praćenju incidencije ulova pojedinih vrsta riba (prije svega jegulja, zatim plotica, bolen, jez, itd.) koje su pod određenim režimima zaštite uslijed ugroženosti, kao i u redovnom izvještavanju tijela EK, te prema Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije. Također potrebno je omogućiti unos mase zadržanog ulova isključivo na jednu decimalu iza zareza ili točke (potrebno je omogućiti odabir samo zareza ili samo točke), kako bi se izbjegle greške u unosu i pogrešni podaci, odnosno staviti mehanizam dvostruke provjere unosa količine i komada ulova. Konkretno to znači da aplikacija mora prikazati unesene podatke i tražiti korisnika konačnu potvrdu unosa (da/ne). Trenutno mnogi ribiči, poglavito starije dobi, znaju unijeti npr. „ pastrva 2 komada 1200,00 kg“ umjesto 1,2 kg, pa ovlaštenici ribolovnog prava moraju često revidirati takve unose i kontaktirati ribiče, što je vrlo zahtjevno ukoliko se radi o ovlaštenicima ribolovnog prava koji imaju nekoliko tisuća ribiča. Također kod nekih unosa moguće je i da potencijalni „pogrešni“ unos nije pogrešan (npr. som 1 komad 15,0 kg, iako može biti i „som 1 komad 1,5 kg“).

Nadalje u aplikaciju mRibič potrebno je dodati još vrsta slatkovodnih riba u popis zadržanog ulova.

U prozoru „Izvješća“, aplikacija mora omogućiti pretraživanje po bilo kojem parametru, s time da bi aplikacija morala sama zbrajati podatke u stupcu ili retku, što sada nije slučaj.

Završno, potrebno je aplikaciju mRibič nadograditi na zadnje verzije sustava (V.34) i IOS sustava (V.18).

mAlas

Poslovni slučaj:

Mobilna aplikacija mAlas je mobilna aplikacija za unos ulova u gospodarskom ribolovu na slatkim vodama. Koriste je osobe koje posjeduju povlasticu za gospodarski ribolov na slatkim vodama, odnosno pravne i fizičke osobe koje se bave gospodarskim ribolovom, djelatnici Uprave ribarstva kao i djelatnici županija.

Funkcionalnosti:

- Pregled korisničkih podataka– moguć pregled svih podataka o korisniku

- Postavke po plovilima – pregled podataka o plovilima korisnika

- Novi očevidnik – klikom se otvara novi očevidnik koji automatski dobiva serijski broj, a radnje unutar očevidnika su:

  - Polazak – korisniku se automatski upisuje datum/vrijeme polaska koje se može izmijeniti, upisuje se i mjesto polaska iz padajućeg izbornika i predefiniranih mjesta polaska u postavkama; upisuje se i alat iz padajućeg izbornika vrsta alata

  - Napor – podaci koji se upisuju su trajanje napora, ribolovna zona, podaci o ulovu – vrsta ribe, kilogrami i komadi

  - Povratak/iskrcaj – upisuju se datum i vrijeme povratka, mjesto povratka, ako ima tereta na plovilu mogućnost odabira iskrcanog tereta

- Pregled unesenih očevidnika - moguće je pregledati prijašnje očevidnike za plovilo za koje se ribar logirao

Što se tiče aplikacije mAlas, s obzirom da će Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva putem navedene aplikacije pratiti kvote zadržanog ulova po povlasticama za gospodarski ribolov, kao i agregirano po ribolovnim zonama i ribolovnim područjima rijeke Save i rijeke Dunav, potrebno je u aplikaciju ugraditi funkcionalno rješenje u smislu mogućnosti brze obavijesti (putem skupne poruke) ovlaštenicima povlastica za gospodarski ribolov na rijeci Savi ili rijeci Dunav o ispunjavanju propisane kvote/kvota za pojedine vrste riba kad se navedene kvote ispune (zabrana daljnjeg zadržavanja ulova te vrste) te tehnički onemogućiti daljnji unos podataka o zadržavanju pojedine vrste/vrsta ukoliko je kvota za iste ispunjena. Također potrebno je u aplikaciju mAlas upisati postojeće propisane kvote za pojedine vrste riba (Pravilnik o gospodarskom ribolovu NN 21/22 - kao i svaki put ako se iste promijene Pravilnikom o izmjenama i dopunama istog te omogućiti funkcionalnost da se pojedinačni očevidnici po vrstama riba, ribolovnim zonama, županijama, ovlaštenicima povlastica itd. automatski zbrajaju te da se mogu raditi izvješća (npr. ukupan ulov svih vrsta ili  po nekoj vrsti za sve ribolovne zone na Savi ili na Dunavu ili unutar pojedine županije/ribolovne zone, po određenom razdoblju).

Potrebno je dodati u očevidnik još nekoliko vrsta riba, kao i svaki put u slučaju promjene propisa, a što će uslijediti donošenjem novoga Pravilnika o zaštiti riba.

U prozoru „Izvješća“, aplikacija mora omogućiti pretraživanje po bilo kojem parametru, s time da bi aplikacija morala sama zbrajati podatke u stupcu ili retku, što sada nije slučaj. Sada korisnici mogu vidjeti svoj zadržani ulov po pojedinom očevidniku, ali ne i ukupno (mjesečni, godišnji).

U aplikaciji mAlas potrebno je ovlašteniku povlastice za gospodarski ribolov omogućiti uvid i izvoz svih podataka zbog prijava na buduće javne pozive za ostvarivanje potpore male vrijednosti, za koje će se tražiti broj ribolovnih dana, broj ribolovnih dana s iskrcajem, ostvareni ulov po vrstama i ukupno po izvještajnim razdobljima (mjesečni, polugodišnji, godišnji).

Nadalje, zbog lakšeg kretanja kroz aplikaciju potrebno je strelicu koja se trenutno nalazi na lijevom gornjem kutu zaslona preseliti na donji desni kut zaslona i kod nje napisati „Dalje“ ukoliko je prethodno tražena informacija upisana. Trenutno korisnike (ribare) zbunjuje postojeća strelica i praktički nakon svakog unosa po pojedinom zaslonu vraćaju se na glavni zaslon, pa znaju na terenu zaboraviti da moraju ispuniti još podataka, odnosno ne završe očevidnik (ostane u fazi izrade). Na ovaj način strelica i jasno vidljivo „Dalje“ bi ih trebalo dovesti do završetka očevidnika.

Također u aplikaciji mAlas nedostaju „Korisničke upute“, te je iste nužno uključiti u aplikaciju.

Završno, potrebno je aplikaciju mAlas nadograditi na zadnje verzije sustava (V.34) i IOS sustava (V.18).

Potrebno je u obje aplikacije omogućiti izvoz izvješća u oblik za printanje (Excel i Word), te omogućiti pristup ribarskoj inspekciji (bez mogućnosti mijenjanja).

Završno, Izvođač treba omogućiti preuzimanje aplikacija mRibič i mAlas za sve vrste mobilnih uređaja, kao i njihove najnovije inačice (IPhone i Android).

UPRAVLJANJE PROJEKTOM

Kontrola, verifikacija i odobrenje finalnih proizvoda - rezultata

Odobrenje planova rada, odobrenje zahtjeva za prilagodbe, zahtjeva za izvanredne aktivnosti produkcijske podrške, nadzor nad izvršenim uslugama te odobravanje izvješća će obavljati:

- Mario Jurašić, načelnik Sektora za tržišni informacijski sustav u ribarstvu i upravljanje akvakulturom

- mr. sc. Josip Suić, voditelj odjela, Ispostava za slatkovodni ribolov Zagreb

Izrada izvješća – dokumentacija

Ponuditelj je dužan dostaviti sljedeća izvješća i dokumentaciju:

- Plan provedbe projekta u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora, a njegov pregled i usvajanje moraju se završiti u roku od sedam (7) dana nakon toga. Prihvaćanje plana rada je preduvjet za svaku daljnju aktivnost odabranog ponuditelja - izvođača.

- Kompletnu tehničku i korisničku dokumentaciju za aplikaciju ili kod tehnološkog usavršavanja izvođač je dužan dostaviti najkasnije mjesec dana prije isteka Ugovora.

Rok izrade

Rok za kompletno izvršenje i stavljanje dorada aplikacija u produkciju  je mjesec dana od datuma potpisivanja Ugovora, a rok za održavanje aplikacija je 31. prosinca 2025. godine.

Napomena

Isplata se vrši prema realiziranim i testiranim fazama sukladno planu provedbe projekta i troškovniku.

6   POSLOVNA TAJNA

Ponuditelj se obvezuje da će podatke tehničkog i poslovnog značaja do kojih ima pristup pri izvršavanju ovog projektnog zadatka čuvati kao poslovnu tajnu. U slučaju da je jedna od strana u projektu odredila za neke podatke viši stupanj tajnosti – primjenjivati će se zakonske odredbe predviđene za određeni stupanj tajnosti.

Obveza čuvanja tajne ostaje i nakon ispunjenja ovog projektnog zadatka, sukladno najvišim propisanim standardima, a u roku od dvije godine od dana isteka ovog projektnog zadatka. Ovaj projektni zadatak ne priječi strane u projektu da se dalje dodatno obvezuju u pogledu zaštite poslovne tajne. U slučaju sukoba između odredbi tih nadopuna i prvotnih odredbi ovog projektnog zadatka, primjenjivat će se odredbe tih nadopuna.

U slučaju izravnog ili neizravnog otkrivanja podataka tehničkog i poslovnog značaja od strane Ponuditelja projekta, Ponuditelj se obvezuje nadoknaditi Naručitelju svaku štetu koju Naručitelj može trpjeti kao rezultat neovlaštene uporabe ili otkrivanja spomenutih podataka ovog projektnog zadatka od strane Ponuditelja.